热海大党〔2018〕56号

中共海南热带海洋学院委员会

关于印发《海南热带海洋学院标准化党员活动室建设和使用方案》的通知

各二级学院党委、党总支，附属中学党委，直属党支部，机关党委各支部：

《海南热带海洋学院标准化党员活动室建设和使用方案》，已经2018年5月23日学校党委第19次会议审议通过。现印发给你们，请遵照执行。

中共海南热带海洋学院委员会

2018年5月24日

海南热带海洋学院

标准化党员活动室建设和使用方案

为提升我校基层党组织标准化水平，进一步满足广大师生党员加强理论学习、提升组织生活质量的需求，根据《中共海南省委组织部印发<关于加强党支部规范化建设的指导意见>》（琼组通〔2017〕173号）《关于基层党组织建设标准化工程的实施方案》（琼教工委〔2017〕44号）和《中共海南热带海洋学院委员会关于基层党组织标准化规范化建设实施方案（试行）》（热海大党〔2018〕5号）等有关规定，结合我校基层党建工作的实际需要，现就我校标准化党员活动室建设和使用制定以下方案：

一、标准化党员活动室基本功能

1. 作为开展“三会一课”、主题党日活动、谈心谈话、思想政治理论课等主要活动场所，加强党员的凝聚力和归属感。

2. 作为党员、干部、师生群众的“培训学校”，做好入党申请人、入党积极分子和预备党员的培训和教育工作。

3. 作为党员群众电化教育的主要基地，充分发挥远程电教设备在党员教育、启迪、警示等方面的作用。

4. 作为党员学习和党建工作经验交流主要阵地。

二、标准化党员活动室建设标准

按照有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度的“六有”标准，推进标准化党员活动室建设，要突出场所的政治功能，要强化场所的服务功能。

（一）硬件设施

1. 各二级单位党组织建有固定党员活动室，党支部有必要的活动场所，倡导“一室多用”，场所面积一般不少于60平方米。每间统一制作“党员活动室”标志牌。

2. 室内有适用配套的设施，如会议桌椅、党务专用资料柜等、党员电化教育器材设备、党务工作专用（涉密）电脑、投影仪等设施设备。

3. 上墙内容要按照严肃、简洁、规范的原则进行设计布局，相关设计模板可以根据场所的具体大小实际设计。包括党旗、入党誓词、党员的权利和义务、组织机构和职责、发展党员工作流程、党建工作制度、党内生活等基本制度。设置党务公开栏，按照要求及时公开相关党务信息。

（二）资料归档

按照《中共海南热带海洋学院委员会关于基层党组织标准化规范化建设实施方案（试行）》要求，根据各级党组织日常管理工作需要，分级分类规范党建工作台账。

1. 建立“3个名册”：党员名册、入党积极分子名册、入党申请人名册。

2. 建立“4个计划和总结”：年度党建工作计划和总结、发展党员工作计划和总结、党员教育培训计划和总结、理论学习中心组学习计划和总结。

3. 建立“5个记录”：“三会一课”记录、民主生活会记录、组织生活会记录、谈心谈话记录、主题党日活动记录。

4. 建立“6类档案”：发展党员档案、党费收缴档案、党组织活动档案、先进事迹档案、组织关系转接档案、党内统计档案。

5. 建立党建工作综合资料：党报、党刊、书籍等学习教育资料，上级有关文件材料，党建特色工作相册、宣传册、工作简报等资料。

（三）管理制度

1. 制定标准化党员活动室日常管理制度，安排专人负责，规范做好使用登记和日常维护记录，定期排查安全隐患，保障正常使用。

2. 加强档案资料保管和重要物资材料保存，确保资料完整性和延续性；“一室多用”的党员活动室要做好重要党务档案保密保存工作。

三、标准化党员活动室建设要求

（一）建设数量

根据党建工作开展需要，全校拟建设17个标准化党员活动室，具体如下：

1. 机关党委3间，拟安排在行政楼2间、图书馆1间，由组织部牵头建设，机关党委及所属支部共同使用。

2. 学校直属党支部1间，拟安排在留学生公寓，由后勤服务集团牵头建设，与继续教育学院共同使用。

3. 二级学院党委（党总支）各1间，由二级学院牵头建设。

4. 五指山校区1间，由五指山校区管理办公室牵头建设，与教育学院共同使用。

5. 附属中学党委1间，由附属中学负责建设。

各单位（部门）根据开展党建工作的实际需要，可申请增加标准化党员活动室建设数量，由党委组织部批准备案。

（二）建设时间

2018年4月至2019年5月。主要分为三个阶段完成17间标准化党员活动室建设。

1. 第一阶段（建设5间以上）：建设时间为2018年4月至2018年9月。现有场所情况较好、条件成熟的，可优先申请建设。

2. 第二阶段（建设7间左右）：建设时间为2018年10月至2019年1月。现有场所情况一般、需进一步调整改造的，力争在第二阶段完成建设。

3. 第三阶段（剩余场所）：建设时间为2019年2月至2019年5月。场所不易确定、建设难度较大的，统筹校内资源、力争于第三阶段完成建设。

建设过程中具体施工方案由党委组织部、国有资产与设备处、校办企业与后勤管理处、网络技术与教育中心、各二级单位等协商确定。

（三）建设要求

1. 标准化党员活动室具体建设实施过程中，牵头单位要及时与党委组织部、国有资产与设备处等相关职能部门沟通协商，确保各项工作畅通。

2. 从建立完善党员活动阵地入手，整合现有资源，加强经费保障，改善活动条件，创新教育载体，不断探索党员活动室的运营管理模式，将党员活动室建设成为集服务、管理、教育、培训于一体的活动阵地，切实发挥党员的先进模范带头作用。

四、经费保障

标准化党员活动室装修改造、固定资产设备购置等费用，从学校行政经费列支，按照财务相关规定执行；党员教育图书资料、办公用品、宣传品制作等，从党建工作经费列支、党费作为补充，具体按照学校《党费和党建工作经费使用管理暂行规定》执行。

五、其他要求

1. 严格标准，按期完成。标准化党员活动室建设是一项严谨、严肃的工作，各二级单位党组织务必要高度重视，本着简朴大方、方便使用的原则，合理使用各项支出，抓紧抓实、保质保量完成建设任务。

2. 注重创新，突出特色。各二级单位党组织要结合自身实际，大胆创新，切实把标准化党员活动室打造成党员教育和管理的新阵地，真正让党员活动室成为基层党组织建设的坚强阵地和师生党员喜欢的温馨之家。

3. 监督检查，强化落实。各二级单位党组织要高度重视标准化党员活动室的建设工作。党组织书记作为第一责任人，要将此项工作列入基层党建工作重要议事日程。学校将结合基层党组织标准化建设督导工作，适时开展标准化党员活动室建设督查，督查结果将作为二级单位党组织书记抓党建工作考核的重要参考，并纳入党组织、党员评先评优的依据。

附件：标准化党员活动室建设任务分解一览表（第一阶段）

附件

标准化党员活动室建设任务分解一览表（第一阶段）

| 序号 | 建设项目 | 落实部门 | 完成时限 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党员活动室场所选定 | 各二级单位党组织 | 2018年4月 | 党组织负责人 |  |
| 2 | 党员活动室标志牌 | 组织人事部（处） | 2018年6月前 | 部门负责人 |  |
| 3 | 室内上墙宣传板1 | 组织人事部（处） | 2018年6月前 | 部门负责人 | 统一设计板块 |
| 4 | 室内上墙宣传板2 | 各二级单位党组织 | 2018年6月前 | 党组织负责人 | 自行设计板块 |
| 5 | 党务专用电脑、投影仪（含投影幕） | 国有资产与设备处 | 2018年8月前 | 部门负责人 | 主要用于远程终端教育等 |
| 6 | 桌椅、资料柜、空调等 | 国有资产与设备处 | 2018年8月前 | 部门负责人 |  |
| 7 | 活动室装修改造、更新维护 | 校办企业与后勤管理处 | 2018年8月前 | 部门负责人 |  |
| 8 | 网络技术支持 | 网络与教育技术中心 | 长期 | 部门负责人 |  |

注：第二、三阶段任务分解参照第一阶段另行安排。

抄送：校领导，行政各部门。

海南热带海洋学院办公室                   2018年5月28日印发